## Slide 1
GRUPPO 4
BugBusters
PRESENTAZIONE RTB
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA
Team: Alberto Autiero, Marco Favero, Alberto Pignat, Marco Piro, Linor Sadè, Leonardo Salviato, Luca Slongo

## Slide 2
COMPRENSIONE OBIETTIVI DEL CAPITOLATO
  Analisi dei Requisiti: abbiamo trovato molti requisiti impliciti;
Categoria Requisito | Tipo | Quantità | Totale Categoria
Requisiti Funzionali (RF) | Obbligatori | 105 | 
 | Opzionali | 38 | 143
Requisiti di Qualità (RQ) | Obbligatori | 6 | 6
Requisiti di Vincolo (RV) | Obbligatori | 5 | 
 | Opzionali | 1 | 6
Requisiti Prestazionali (RP) | Obbligatori | 5 | 
 | Desiderabili | 3 | 8
TOTALE COMPLESSIVO |  |  | 163

## Slide 3
COMPRENSIONE OBIETTIVI DEL CAPITOLATO
  Alto rischio tecnologico dovuto alla poca esperienza del gruppo con le tecnologie utilizzate

## Slide 4
MODIFICHE MIGLIORATIVE EFFETTUATE
  Aggiunta di una versione del Glossario utilizzabile ogni volta che si apre un documento del sito

## Slide 5
MODIFICHE MIGLIORATIVE EFFETTUATE
  Ristrutturazione del sito dividendolo in CANDIDATURA, DIAPOSITIVE E RTB
PRIMA
DOPO

## Slide 6
MODIFICHE MIGLIORATIVE EFFETTUATE
  È stata migliorata l’organizzazione del gruppo con compiti più specifici
  Ora vengono utilizzate le Pull Request

## Slide 7
AUTOVALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO
  Generalmente, il gruppo è molto soddisfatto di come sta lavorando
  Tutti hanno contribuito al raggiungimento della Requirements and Technology Baseline (ognuno con un compito specifico)
  Siamo soddisfatti anche del Proponente Eggon, che ci sta seguendo e consigliando con competenza e diligenza.

## Slide 8
ESITO DELLA RIUNIONE CON IL PROF. CARDIN
  DA FARE DOPO AVER AVUTO IL SEMAFORO VERDE

## Slide 9
CONSUNTIVO DI PERIODO ALLO STATO ATTUALE
Risorse utilizzate fino allo Sprint 4:
Descrizione | Ore (h) | Costo (€)
Sprint 1 | 46h | 1095€
Sprint 2 | 44h | 1000€
Sprint 3 | 49h | 1065€
Sprint 4 | 45h | 1045€
Sprint 5 | 55h | 1245€
Totale utilizzato | 157h | 5450€
Ruolo | Ore Rimanenti (h) | Costo Rimanente (€)
Responsabile | 35h | 1050€
Amministratore | 28h | 560€
Analista | 8h | 200€
Progettista | 52h | 1300€
Programmatore | 167h | 2505€
Verificatore | 115h | 1725€
TOTALE | 405h | 7340€
Risorse rimanenti

## Slide 10
NUMERO DI ORE PER MEMBRO DEL GRUPPO
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale Ore
Alberto Autiero | 7 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 34
Marco Favero | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 12 | 34
Alberto Pignat | 3 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 31
Marco Piro | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 6 | 31
Linor Sadè | 2 | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 | 34
Leonardo Salviato | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 8 | 37
Luca Slongo | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 38
TOTALE COMPLESSIVO | 21 | 24 | 48 | 95 |  | 51 | 239