## Slide 1
GRUPPO 4
BugBusters
DIARIO DI BORDO
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA
Team: Alberto Autiero, Marco Favero, Alberto Pignat, Marco Piro, Linor Sadè, Leonardo Salviato, Luca Slongo
Docente: Tullio Vardanega

## Slide 2
DIFFICOLTÀ INCONTRATE
  Ripetizioni/separazione contenuti in Norme di Progetto: nonostante alcune sezioni parlano degli stessi strumenti e pratiche utilizzate, ci si concentra su diversi aspetti. Ad esempio i processi di supporto sono affiancati da processi organizzativi e molto spesso si rischia di mischiare gli argomenti.
  Rispettare i ruoli: nonostante ci prefissiamo ruoli per ogni sprint a volte risulta più semplice continuare a redigere i documenti con i ruoli dello sprint precedente (risulta difficile e dispendioso «passarsi il testimone»).

## Slide 3
  Come definire standard per accettabilità e ottimalità per le caratteristiche della qualità del prodotto. Da discuterne con l’azienda?
  Influenza dei requisiti opzionali sulla scrittura dei requisiti obbligatori.
DUBBI SU COME PROCEDERE