## Slide 1
GRUPPO 4
DIARIO DI BORDO
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA
Team: Alberto Autiero, Marco Favero, Alberto Pignat, Marco Piro, Linor Sadè, Leonardo Salviato, Luca Slongo
Docente: Tullio Vardanega

## Slide 2
  Scelto il nome del gruppo
  Creato il logo e l’email del gruppo
  Definite le tecnologie da usare
  Valutati tutti i capitolati disponibili
  Inviate email e avuto incontri con con le seguenti Aziende
  Zucchetti S.P.A
  Miriade
  M31
  Eggon
  Vimar
  Analisi dettagliata di tutti i capitolati
  Scelta finale: C9 - View4Life (Vimar)
  Candidatura formale per il capitolato C9
  Dichiarazione degli impegni
  Iniziato a scrivere il glossario
  Abbiamo creato il nostro repository GitHub
  Abbiamo creato il sito
ATTIVITÁ SVOLTE

## Slide 3
  Completare e sistemare alcune sezioni dei documenti
  Suddividere i compiti per ruoli
  Definizione requisiti tecnici specifici
PROSSIME ATTIVITÁ

## Slide 4
Dubbi su come procedere:
  Quanto possiamo negoziare i requisiti con l’Azienda?
  Come gestire gli incontri con le aziende efficacemente?
Difficoltà incontrate:
  Difficoltà nel valutare complessità reale
  Gestione impegni universitari vs progetto
Idee da condividere:
  Template standard per verbali
  Riunioni interne di un’ora ogni due giorni
  Repository GitHub dove condividere i file e documenti utili